|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект | | | Отчет | | |
| Студент | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя |
| Хандрико | Button, Radiobutton, Label, Архитектура, Постеры | Количество занятых мест прямо сейчас | Усовершенствование кода, упрощение | Архитектура, алгоритмы | Описание Количество занятых мест сейчас | Архитектура. Список использованной литературы |
| Суендыков | Разработка дизайна, макет.  Github | Функция меняющая постеры | Добавление возможности посмотреть справку | Основная часть | Описание Функции меняющая постеры | Добавление возможности посмотреть справку. Дополнение основной части. Список использованной литературы |
| Бондаренко | РазработкаExcel, БД  Разработка Функции “О программе” | Усовершенствование работы с БД | Усовершенствование кода, поиск ошибок | Описание работы с БД, распределение работ. Описание функции “О программе” | Описание работы с БД | Работа БД. Скриншоты работы приложения. Список использованной литературы |
| Едельбаев | Класс “Panel” | Виджет  “Дата и время” | Сделать .exe файл | Введение, исследование предметной области | Проверка орфографии и норм контроля, Виджет: “Дата и время” | Заключение. Список использованной литературы |